RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW



**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**nr 1/2024 z dnia 29.07.2024r.**

**UMOWA nr 1/2024**

zawarta w Nowince w dniu ……………………… roku pomiędzy:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej**

**Monkinie 25, 16-304 Nowinka**

**NIP 8461377557, REGON:** **040113084**

reprezentowaną przez:

**Proboszcza Parafii Księdza Jarosława Gosk** zwaną dalej „Zamawiającym” ,a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ………….…………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

# §1

1. Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadania pn. **„Modernizacja Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach”**, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3975/PolskiLad, którego celem jest zmiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej oraz prace przy elewacji zabytkowego kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
3. Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót:
4. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, wykonanie pomostów poziomych na dachu, wykonanie pomostów pochyłych na dachu, wykonanie daszków zabezpieczających, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, rusztowanie przyścienne o wysokości do 20 m do instalacji odgromowej, rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym, rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24 cm, rozbiórki więźb dachowych prostych – konstrukcja daszków nad wejściami, utylizacja materiałów rozbiórkowych,

2) roboty ciesielskie:

- wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie, wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie, wymiana podwalin w ścianach drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów poziomych w ościeżnicach okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach, wymiana progu w drzwiach zewnętrznych, wykonanie więźby wieżowej z drewna o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku, składającej się płatwi, kleszczy, rozpór i zastrzałków, z wykonaniem zaciosów i złącz oraz łączeniem na śruby, klamry gwoździe- konstrukcja drewniana daszków.

3) roboty dekarskie:

- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową, ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm, montaż deski okapowej przy kryciu dachów blachą, montaż deski okapowej przy kryciu dachów blachą, montaż deski czołowej przy kryciu dachów blachą, pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą cynkowo-tytanową gr. 0,7 mm na rąbek stojący kątowy zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym, rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm, rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm, obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm

4) elewacja:

- wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm, wymiana listew przyściennych -pozycja zastępcza wymiana drewnianych okapników przy ścianie fundamentowej, wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10 cm pow. płaskiej do 0,07 m2- naprawa ubytków w stolarce drzwiowej oraz okiennej, czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji drewnianych pełnościennych od stanu wyjściowego pow. B do trzeciego stopnia czystości- piaskowanie elewacji, dwukrotne malowanie poszycia ścian impregnatem do drewna, demontaż (jeżeli zajdzie taka potrzeba) renowacja oraz ponowny montaż krzyża na wieży

5) stolarka okienna i drzwiowa:

- demontaż oraz wstawienie nowych okien skrzynkowych, opalanie farby ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 – drzwi zewnętrzne, opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2, malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) trzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi o pow. ponad 1,0 m2 oraz okien i nadświetlik o ponad do 1,0 m2,

6) instalacja piorunochronowa:

- montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21 kg na dachu z gotowymi kotwami, montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężnych na wspornikach obsadzonych, montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężnych mocowanych na wspornikach obsadzonych, montaż złączy do rynny okapowej na dachu, montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik, montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu drewnianym w budynkach, badania i pomiary instalacji odgromowej.

II. Przygotowanie operatu klaudacyjnego oraz uzyskanie - jeśli zajdzie taka potrzeba - wszystkich niezbędnych zezwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Straży

Pożarnej itp

III. Opracowanie i montaż tablic informacyjnych – zgodnie z obowiązującym wzorem dla działań informacyjnych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład   
i dofinansowania z Budżetu Gminy Nowinka.

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
   1. dokumentacją projektową i uzgodnieniami,
   2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
   3. wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane, obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
   4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
3. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
5. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy.
6. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć takie roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określającego przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego, a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
7. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z przedmiaru robót wskazanego na etapie zapytania ofertowego. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
9. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
10. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
11. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
12. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
    * 1. posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,
      2. do protokolarnego przejęcia terenu budowy,
      3. do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,
      4. do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      5. do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót
      6. do prowadzenia dziennika budowy (i ewentualnie dopełnieniu wszelkich formalności związanych z uzyskanym pozwoleniem na budowę/pracę konserwatorskie)

# §2

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na **okres …….. lat** od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi za wady wynosi ……… miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

# §3

1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalizacjach.

2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie, gdy będą prowadzone roboty.

5. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru wskazanego przez Gminę Nowinka uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

# §4

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:
   1. termin przekazania placu budowy – w terminie 7 dni od podpisania umowy;
   2. termin rozpoczęcia robót – od dnia przekazania placu budowy;
   3. termin wykonania przedmiotu zamówienia – do **31 października 2025 r.;**
   4. terminy odbiorów częściowych i końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą harmonogramem rzeczowo- finansowym określającym także terminy realizacji poszczególnych części inwestycji.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
      1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
      2. jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

* + 1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub
    2. dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

# §5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

…………………….. **zł brutto, w tym należny podatek VAT ………………………**, słownie: …………………………………………………… zgodnie z ofertą **Wykonawcy**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po: należytej realizacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu częściowego i końcowego odbioru robót na rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej**

**Monkinie 25, 16-304 Nowinka**

**NIP 8461377557, REGON: 040113084**

1. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

5. Wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi w trzech częściach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie 2 faktur częściowych i faktury końcowej, w następujący sposób:

- pierwsza część wynagrodzenia będzie stanowiła wysokość wkładu własnego,

- druga część wynagrodzenia nastąpi w wysokości nie więcej niż 50 % kwoty dofinansowania otrzymanego ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wg aktualnego kalendarza okienek płatniczych 15 i 25 dnia każdego miesiąca).

- trzecia część wynagrodzenia nastąpi w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wg aktualnego kalendarza okienek płatniczych 15 i 25 dnia każdego miesiąca).

# §6

1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców to:

1. podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi, a Wykonawcą,
2. za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom przed wystawieniem faktury końcowej.

# §7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
   2. w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
   3. w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),
   4. w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1za każdy dzień zwłoki,
   5. w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
   6. w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace, a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1.

# §8

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.
2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1- 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:
   1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;
   2. zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;
   3. pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:
   1. dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;
   2. przejęcia terenu budowy;

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

# §9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6,
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadania;

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

− zmiany istotnych regulacji prawnych;

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje.
2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, ale nie jest dłuższe niż 14 dni.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# §10

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: